恒达官网高保真改版需求沟通
会议纪要

20260907

一、会议基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 会议主题 | 恒达官网高保真改版需求沟通（第二次） |
| 会议时间 | 2026 年 9 月 11 日 16:10-17:30（约 1 小时 20 分钟） |
| 参会人员 | 崔锋、李娜、安钰琪、陈建立（会后已单独向高宁传达了会议纪要事项） |
| 记 录 人 | 陈建立 |

二、议题讨论与沟通结论

本次会议围绕恒达中文官网高保真初版设计的介绍和展示、修改建议等，逐一确认了解决方案、产品中心、能力介绍、导航布局、联系我们、搜索功能、手机端适配等多项核心内容，形成如下七个方面的结论。

议题1：产品中心分类与展示规则

一级分类规则：产品中心一级大类须与公司定稿的对外宣传 PPT 业务方向完全一致，不直接沿用当前天线、馈线、有源、伺服的原始分类。与第九版产品手册章节的映射关系为：第一章波导、同轴元器件 → 无源系列产品；第二章微波有源器件 → 有源系列产品；第三章天线 → 天线系列产品；第四章天线转台与伺服控制 → 伺服转台系列产品；第五章分系统集成产品 → 分系统集成系列产品。

新增【来图加工】栏目：除上述 5 个系列产品外新增该栏目，展示来图加工介绍说明及系列产品图，页面由市场部负责设计。

大类展示图规范：一级分类展示图不使用实物产品照片，优先选用带有类别风格的抽象 logo 类图案，避免不同品类图片风格近似；图案由市场部负责。所有大类展示图开放后台上传入口，运营人员可随时自主替换，无需修改前端代码（IT 负责）。

分类目录树交互：点击一级分类可展开/折叠，点击其他一级分类时已展开的分类自动收回，页面始终仅保持一个一级分类处于展开状态（IT 负责）。

产品类别卡片照片：产品照片通过后台上传，默认保持原图本色展示（当前默认为灰色图、悬浮时显示原图本色），保留设计稿中的 3D 悬浮交互效果（IT 负责）。

议题2：能力介绍模块与导航栏布局

首页新增【能力介绍】板块：以简洁文字为主，点击跳转至【关于我们】下的【能力介绍】详情页（市场部负责设计）。

【关于我们】新增【能力介绍】模块：原【关于恒达】更名为【关于我们】，IT 负责更改导航栏栏目；能力介绍下设【管理能力】【测试能力】【试验、检验能力】【智能制造】4 个子板块，板块内容参考公司介绍 PPT（市场部负责设计）。

导航栏最终顺序：首页、关于我们、解决方案、产品中心、新闻中心、人力资源（去掉"客户服务"）、技术资料、联系我们。

新增【人力资源】板块：用于展示招聘动态、博士后工作站、硕士培养等相关信息，市场部负责设计。

议题3：产品详情页与产品手册溯源

按钮文案优化：原"申请"规格书按钮文案改为"获取"规格书，放低姿态、更符合面向客户的服务定位（IT 负责）。

三级产品类别展示：导航至产品中心第三层级产品类别时，页面右侧除展示四级产品类别外，新增展示产品介绍、型号描述、产品类型等第九版产品手册内容；IT 负责做初版内容提取，支持市场部通过后台管理修改。

第九版产品手册最终电子版：向当时负责印刷对接的陈小花获取，也可向承接印刷业务的印刷厂索要存档文件（市场部负责）。

议题4：分系统集成内容录入方案

内容安全管控：分系统集成系列产品是否完整展示第九版产品手册全部技术指标，由市场部找高层确认。

初始数据填充和上架状态：分系统集成板块初版数据先由IT负责从电子版产品手册中提取，默认处于下架状态，由市场部负责确认、修改后上架。

展示形式：采用富文本编辑形式，后台可灵活自定义排版，无需遵循统一列表格式，适配不同产品的差异化展示需求。

议题5：联系我们板块重构与相关栏目

板块拆分：删除原"客户服务"独立板块，相关内容整合进"联系我们"栏目，下设销售网络、售后服务、供应链合作 3 个子板块。

销售网络：展示各片区联系方式卡片；国际业务部放在最后，其邮箱使用 market@hdmicrowave.com，其余国内片区邮箱统一使用 marketing@hdmicrowave.com；移除现存"行政人事部"卡片。

售后服务：设 2 个子模块——"质量控制＋服务承诺"合并至同一模块展示；"投诉建议"（投诉/建议表单＋投诉电话）。

供应链合作：直接参考中航光电官网对应模块设计（位置：联系我们 → 供应链合作）。

技术资料栏目保留：继续展示现有官网微波知识、论文下载两个板块的内容。

上述板块的设计负责由市场部负责。

议题6：解决方案板块与智能客服优化

素材合规调整：解决方案板块中气象雷达的整机雷达示意图，替换为仅包含雷达、尺寸更小、不涉及合作方业务边界的示意图片，避免引发不必要的竞争顾虑，示意图由市场部负责设计并提供，IT提供后台可自由替换。

跳转逻辑：解决方案内子系统条目下的产品卡片，点击后无需跳转，直接展示产品详情（交互类似产品中心中点击具体产品型号）。

智能客服"小达"形象升级：网页右下角智能客服默认头像替换为专属卡通人物形象，提升品牌辨识度与亲和力；由市场部负责制作图片（两张），IT 负责替换。客服窗口仍采用右下角悬浮弹出形式，支持用户随时手动关闭。

议题7：搜索功能、表单规则与 GEO 评估

搜索默认选项：搜索页面默认选中"全部产品"，适配多数用户直接输入关键词的习惯；"全部产品"时技术指标筛选展示默认通用筛选项，选择特定一级类别时展示该类别的特定筛选项。

核心搜索指标标注：一级产品类型的特定可搜索关键指标，由市场部李娜在纸质产品手册上用红色笔标注，开发人员根据标注内容完成搜索功能配置。

业务咨询表单：首页业务咨询表单下拉选项除覆盖全部产品中心分类外，新增"其他"选项，适配商务合作、非产品类咨询等场景；所有表单提交信息统一汇总至后台，相关人员均可及时查看处理，后台应支持按照咨询类型来筛选表单，由IT负责。

AI 搜索优化（GEO）：类似传统 SEO，目标是让 DeepSeek、豆包、文心一言等 AI 大模型准确收录公司官网信息，提升品牌在 AI 搜索场景下的曝光度；暂不纳入本次改版开发范围，待新版官网正式上线后再评估接入可行性，由IT负责调研。

三、任务事项、负责人及预计完成时间

下表汇总本次会议明确的待办事项、责任人与时间节点。

| 序号 | 事项 | 负责人 | 预计完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品中心一级分类调整 （对齐对外宣传 PPT 五大系列）＋【来图加工】栏目页面高保真调整 | IT （高保真页面调整）＋市场部（来图加工页面设计） | 本周三（ 9 月 16 日）前 |
| 2 | 一级分类展示图设计（抽象 logo 类图案，不使用实物照片） | 市场部 | 网站上线前 |
| 3 | 产品分类目录树交互开发（同一时间仅一个一级分类展开） | IT | 本周三（ 9 月 16 日）前 |
| 4 | 产品类别卡片照片默认原图本色展示＋保留 3D 悬浮交互效果 | IT | 本周三（ 9 月 16 日）前 |
| 5 | 首页【能力介绍】板块及【关于我们】下 4 个子板块页面设计（内容参考公司介绍 PPT ） | 市场部 | 本周三前（预估） |
| 6 | 导航栏调整（关于恒达 → 关于我们、去掉客户服务、新增人力资源（人力资源页面设计由市场部负责）） | IT + 市场部 | 本周三（ 9 月 16 日）前 |
| 7 | 产品详情页 " 获取规格书 " 文案修改；三级产品类别页新增产品介绍、型号描述、产品类型等内容展示（ 高保真调整） | IT | 本周三（ 9 月 16 日）前 |
| 8 | 第九版产品手册最终电子版获取（向陈小花或印刷厂索要） | 市场部 | 尽快 |
| 9 | 分系统集成指标完整展示范围的高层确认 | 市场部 | 上线前完成 |
| 10 | 联系我们板块重构（销售网络／售后服务／供应链合作，含邮箱规则调整、移除行政人事部卡片） | IT （高保真页面调整）＋市场部（内容和页面设计） | 下周三（ 9 月 16 日）前 |
| 11 | 供应链合作模块设计（参考中航光电官网对应模块） | 市场部 | 本周三（ 9 月 16 日）前 |
| 12 | 气象雷达整机雷达示意图替换（仅含雷达、不涉及合作方业务边界） | 市场部 | 上线前完成 |
| 13 | 小达专属卡通形象图片制作（ 2 张）及客服默认头像替换 | 市场部（出图）＋ IT （替换） | 上线前完成 |
| 14 | 各一级产品类别核心搜索指标标注（纸质产品手册红笔标注） | 李娜（市场部） | 本周三（ 9 月 16 日）前 |
| 15 | 解决方案子系统产品卡片 " 点击直接展示详情 " 交互调整 | IT（高保真调整） | 本周三（ 9 月 16 日）前 |

四、项目整体节点与风险提示

官网改版全流程仍须于 2026 年底前完成上线，预留 1 个月备案周期，整体工期规划至 11 月（沿用 9 月 7 日会议决议）。